附件：

巴中市创建“四好农村路”示范市县(区)工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县(区) | 工作任务 | 具体内容 | 责任主体 | 责任  领导 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 通江县 | 通江县川陕革命 根据地红色旅游 风景道提升工程 (30 公里) | 路面修补 4361 m，新增标志牌 98 个、道口桩 512 个， 标 线 115 m、绿化 3200 m、小品小景 12 个、路面彩绘 8 m，新建路宅分家栅栏 16000m，增加“四好农村路”宣传 标语 16 处，农村公路驿站 1 个。 | 通江县人 民政府 | 谭青松 | 2022 年 5 月底 |  |
| 2022 年年度目 标任务 | 县乡道改造 16 公里， 新建通组路 64.3 公里， 撤并建制村 通硬化路 50 公里， 新(改) 建产业路旅游路 53 公里， 农 村公路安保工程 306 公里，新建乡镇第二生命救援通道 13.7 公里， 乡镇运输综合服务站6 个，县级农村物流配送 中心 1 个，开通毗邻地区定制客运线路 1 条，成功创建“金 通工程”样板县， 完善“路长制”，开展农村公路信用评价， 完善养护机制，开展农村公路自动化检测，建立县(区) 有执法员、乡(镇) 有监管员、村(居) 有护路员的三级 管理体系，建立农村公路信息化管理平台，爱路护路乡 (村)规民约制定率 100%，乡级物流(邮政)配送站覆 盖率达到 100% ，村级物流点(村邮站)覆盖率到达 100%。 | 2022 年 11 月底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县(区) | 工作任务 | 具体内容 | 责任主体 | 责任  领导 | 完成时限 | 备注 |
| 2 | 恩阳区 | 恩阳区万寿养生 谷康养旅游景区 路提升工程( 9 公里) | 路面修补 2500 m，新增标志牌 100 个、道口桩 300 个、 标线 84 m、绿化 7000 m、小品小景 8 个，路面彩绘 16 m，新建路宅分家栅栏 4000m，增加“四好农村路”宣传标 语 8 处。 | 恩阳区人 民政府 | 恩阳区 区长 | 2022 年 5 月底 |  |
| 2022 年年度目 标任务 | 县乡道改造 10 公里， 新建通组路 80 公里， 撤并建制村通 硬化路 71 公里， 农村公路安保工程 43 公里， 乡镇运输综 合服务站 1 个，县级农村物流配送中心 1 个，农村公路驿 站 1 个，新(改)建产业路旅游路 14 公里， 完善“路长制”， 开展农村公路信用评价， 完善养护机制， 开展农村公路自 动化检测，建立县(区)有执法员、乡(镇)有监管员、 村(居)有护路员的三级管理体系， 建立农村公路信息化 管理平台，爱路护路乡(村)规民约制定率 100%，乡级 物流(邮 政)配送站覆盖率达到 100%，村级物流点(村 邮站)覆盖率到达 100%。 | 2022 年 11 月底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县(区) | 工作任务 | 具体内容 | 责任主体 | 责任  领导 | 完成时限 | 备注 |
| 3 | 南江县 | 南江县云顶镇金 枝玉叶产业园区 道路提升工程 ( 45 公里) | 路面修补 5627 m，新增标志牌 100 个、道口桩 136 个、 标线 142 m、绿化 2500 m、小品小景 10 个、路面彩绘 12 m，新建路宅分家栅栏 4000m，增加“四好农村路”宣 传标语 8 处，汽车站改造 1 个，公路驿站改造 1 个。 | 南江县人 民政府 | 程 秋 | 2022 年 5 月底 |  |
| 2022 年年度目 标任务 | 县乡道改造 4 公里，新建通组路 70 公里，撤并建制村通 硬化路 80 公里，农村公路安保工程 297 公里，美丽乡村 路 16.2 公里， 新(改) 建产业路旅游路 13 公里， 新建乡 镇第二生命救援通道 40.3 公里， 农村公路危桥改造 1 个， 县级农村物流配送中心 1 个，开通毗邻地区定制客运线路 1 条，成功创建“金通工程”样板县，完善“路长制”，开展 农村公路信用评价， 完善养护机制， 开展农村公路自动化 检测， 建立县(区)有执法员、乡(镇)有监管员、村(居) 有护路员的三级管理体系，建立农村公路信息化管理平 台， 爱路护路乡(村)规民约制定率 100%，乡级物流(邮 政) 配送站覆盖率达到 100%，村级物流点(村邮站) 覆 盖率到达 100%。 | 2022 年 11 月底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县(区) | 工作任务 | 具体内容 | 责任主体 | 责任  领导 | 完成时限 | 备注 |
| 4 | 巴州区 | 巴州区枳壳现代 农业园区(省五 星级)道路提升 工程( 15 公里) | 路面修补 1960 m，新增标志牌 69 个、道口桩 236 个、标 线 50 m、绿化 2000 m、小品小景 6 个、路面彩绘 12 m， 新建路宅分家栅栏 600m，增加“四好农村路”宣传标语 8 处，农村公路驿站 1 个。 | 巴州区人 民政府 | 黄俊霖 | 2022 年 5 月底 |  |
| 2022 年年度目 标任务 | 新建通组路 30 公里， 撤并建制村通硬化路 40 公里， 农村 公路安保工程 44 公里，美丽乡村路 3.8 公里，新(改) 建产业路旅游路 21 公里，新建乡镇第二生命救援通道 13.6 公里， 农村公路危桥改造 1 座，县级农村物流配送中 心 1 个， 完善“路长制”，开展农村公路信用评价， 完善养 护机制， 开展农村公路自动化检测， 建立县(区) 有执法 员、乡(镇) 有监管员、村(居) 有护路员的三级管理体 系， 建立农村公路信息化管理平台， 爱路护路乡(村) 规 民约制定率 100%，乡级物流(邮 政)配送站覆盖率达 到 100%，村级物流点(村邮站)覆盖率到达 100%。 | 2022 年 11 月底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县(区) | 工作任务 | 具体内容 | 责任主体 | 责任  领导 | 完成时限 | 备注 |
| 5 | 平昌县 | 平昌县金通工程 示范点、公路养 护与应急管理中 心提升工程( 13 公里) | 路面修补 1700 m， 新增标志牌 8 个、道口桩 21 个， 标线 174 m、绿化 350 m、小品小景 5 个、路面彩绘 3 m ，新 建路宅分家栅栏 1000m，增加“四好农村路”宣传标语4 处、 “金通工程”宣传标语 1 处，农村公路驿站 1 个。 | 平昌县人 民政府 | 张 勋 | 2022 年 5 月底 |  |
| 2022 年年度目 标任务 | 县乡道改造 10 公里，新建通组路 130 公里，撤并建制村 通硬化路 119 公里， 农村公路安保工程 189 公里， 县级农 村物流配送中心 1 个， 新(改)建产业路旅游路 39 公里， 新建乡镇第二生命救援通道 22 公里，开通毗邻地区定制 客运线路 1 条，完善“路长制”，开展农村公路信用评价， 完善养护机制，开展农村公路自动化检测，建立县(区) 有执法员、乡(镇) 有监管员、村(居) 有护路员的三级 管理体系，建立农村公路信息化管理平台，爱路护路乡 (村)规民约制定率 100%，乡级物流(邮 政)配送站 覆盖率达到 100%，村级物流点(村邮站)覆盖率到达 100%。 | 2022 年 11 月底 |